1-я итерация цикла Дёрминга
План. Создать необходимый минимум для работы приложения с базой данных заказов. Создать интерфейс клиента.
Разработка. Реализована работа приложения с базой данных, вёрстка интерфейса клиента.
Тестирование. Во время тестирования у предполагаемых клиентов проблем обнаружено не было.
Вывод. На основании последнего тестирования было установлено, что разработка интерфейса пользователя движется в верном направлении. Также тестировщиками был выделен положительный опыт использования кнопок клавиатуры как быстрого и пользователь-дружелюбного способа взаимодействия с ботом.

2-я итерация цикла Дёминга
План. Разграничить права доступа пользователей к бд, разработать пользовательский интерфейс для не-администраторов системы, создать многоступенчатые сценарии взаимодействия пользователей с ботом.
Разработка. Разграничение прав доступа к бд в приложении, обеспечение запоминания промежуточных этапов общения пользователя с ботом, вёрстка интерфейса пользователя.
Тестирование. Тестирование проводилось на работниках. Было отмечено, что бот отвечает правильно не на все сообщения пользователя внутри сценария, что приводит к сохранению неполной либо некорректной информации. Выделен способ выбора пользователя через текстовый ввод как неудобный и не интуитивно понятный.
Вывод. На основании тестирования была установлена необходимость переработки пользовательского интерфейса, перепроверки сценариев и сообщений в них. На основании замечания к способу выбора пользователя было выдвинуто предложение в следующей итерации цикла сделать интерфейс выбора пользователя на основе клавиатуры с кнопками.

3-я итерация цикла Дёминга
План. Изменить способ выбора пользователя с ввода Telegram Username пользователя на встроенную в сообщение клавиатуру, разработать пользовательский интерфейс для администраторов системы, обеспечить возможность создания требований для клиентов и ответа на них для работников.
Разработка. Создание возможности формирования и изменения требований на уровне приложения и базы данных, вёрстка пользовательского интерфейса для администраторов системы, вёрстка интерфейса выбора пользователя.
Тестирование. Тестирование проводилось на всех группах: клиенты, работники и администраторы. Было выделено, что ввод даты не удобен. Других недочётов не было выявлено.
Вывод. На основании тестирования установлена необходимость изменения способа ввода даты на другую, более понятную и удобную пользователю. Так как в целом реализация необходимого функционала завершена, в дальнейшем планируется проведение рефакторинга кода и оптимизация некоторых процессов для повышения производительности.